#

**Modello 4 - Busta B**

DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA TABELLARE

CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Frazione Vintebbio – 13037 Serravalle Sesia (VC)

Procedura aperta per l’appalto relativo alla “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CENTRALIZZATO A SERVIZIO DI RIVA VALDOBBIA E ALAGNA VALSESIA - LOTTO 1 - C.U.P.: H73H17000000007 - C.I.G.: 7651168791”.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in qualità di *(carica sociale)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ della società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

sede legale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sede operativa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

n. telefono \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in qualità di:

□ Impresa individuale, anche artigiana, e le società, anche cooperative (art. 45, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016);

□ Società, specificare tipo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016);

 □ Consorziato per cui concorre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

□ Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016);

 □ Consorziato per cui concorre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

□ Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lettera c), del d.lgs. 50/2016);

 □ Consorziato per cui concorre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

□ Mandataria/Mandante di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lettera d), del d.lgs. 50/2016) di tipo:

□ orizzontale □ verticale □ misto;

□ costituito □ non costituito;

□ Mandataria/Mandante di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lettera e), del d.lgs. 50/2016):

□ costituito □ non costituito;

□ Aggregazione di imprese di rete (art. 45, comma 2, lettera f), del d.lgs. 50/2016):

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;

□ GEIE (art. 45, comma 2, lettera g), del d.lgs. 50/2016);

**formula per la gara di cui all'oggetto**

**la seguente** **OFFERTA TECNICA TABELLARE**

AVVERTENZA:

L’OFFERTA TECNICA TABELLARE DEVE ESSERE ESPRESSA BARRANDO LA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA PROPOSTA/PROMESSA CHE SI INTENDE FORMULARE IN FAVORE DELLA STAZIONE APPALTANTE.

1. **MIGLIORAMENTO MANTO DI COPERTURA LOCALE TECNICO:**

□ Miglioria livello 1: in pietra di Luserna (cod. prezziario 24.A27.F04.080 fornitura + 24.A27.F04.085 posa) - PUNTI 4

□ Miglioria livello 2: in piode di beola (cod. prezziario 24.A27.F04.110 fornitura + 24.A27.F04.115 posa) - PUNTI 8

*Avvertenza: sarà intesa come mancata assunzione dell’obbligo contrattuale migliorativo l’assenza di barratura delle caselle di scelta sopra riportate, con conseguente non attribuzione del relativo punteggio.*

1. **GARANZIA DI PRESENZA DEL DIRETTORE TECNICO SUL CANTIERE:**

□ Per 2 ore al giorno - PUNTI 2

□ Per 4 ore al giorno - PUNTI 4

□ Per 6 ore al giorno - PUNTI 6

□ Per 8 ore al giorno - PUNTI 8

*Avvertenza: sarà intesa come mancata assunzione dell’obbligo contrattuale migliorativo l’assenza di barratura delle caselle di scelta sopra riportate, con conseguente non attribuzione del relativo punteggio.*

1. **GARANZIA DI INTERVENTO IN CASO DI EMERGENZE CORRELATE ALLA GESTIONE DEL CANTIERE ED AI SOTTOSERVIZI INTERESSATI DAI LAVORI E CON ESSI INTERFERENTI:**

□ Intervento entro 6 ore dalla segnalazione - PUNTI 2

□ Intervento entro 4 ore dalla segnalazione - PUNTI 5

□ Intervento entro 2 ore dalla segnalazione - PUNTI 8

*Avvertenza: sarà intesa come mancata assunzione dell’obbligo contrattuale migliorativo l’assenza di barratura delle caselle di scelta sopra riportate, con conseguente non attribuzione del relativo punteggio.*

1. **FORNITURA E POSA DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICAMENTE AVANZATE VOLTE AL CONTENIMENTO ENERGETICO – TIPOLOGIA INVERTER A SERVIZIO DELLE N. 2 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO “VOGNA” E “ALZARELLA”:**

□ Il concorrente si impegna ed obbliga a fornire e installare, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante, apparecchiature migliorative con sistema meccanico/elettrico/elettronico integrato, costituito da motore, elettronica e software di controllo, che includa le seguenti funzionalità: pulizia tubi e pozzetto / pulizia della pompa / Idraulica autopulente / auto-monitoraggio / auto regolazione per preservare i componenti chiave / elettronica posta in ambiente sommerso e protetto – PUNTI 8

*Avvertenza: sarà intesa come mancata assunzione dell’obbligo contrattuale migliorativo l’assenza di barratura delle caselle di scelta sopra riportate, con conseguente non attribuzione del relativo punteggio.*

1. **RIDUZIONE TEMPI ESECUTIVI PREVISTI NEL CRONOPROGRAMMA RISPETTO AI 540 GIORNI NATURALI CONSECUTIVI PREVISTI IN PROGETTO:**

□ Riduzione delle tempistiche

i. pari a 30 giorni mediante: esecuzione contemporanea, operata da squadre in opera simultaneamente, per la posa di tubazioni a gravità e/o in pressione; con risultante cronoprogramma ridotto a 510 giorni - PUNTI 2

□ Riduzione delle tempistiche

i. pari a 30 giorni mediante esecuzione contemporanea, operata da squadre in opera simultaneamente per la posa di tubazioni a gravità e/o in pressione;

ii. pari a 20 giorni mediante esecuzione contemporanea, operata da squadre in opera simultaneamente, per la realizzazione dei manufatti civili relativi alle stazioni di sollevamento “Vogna” e “Alzarella”;

con risultante cronoprogramma ridotto a 490 giorni - PUNTI 5

□ Riduzione delle tempistiche

i. pari a 50 giorni mediante esecuzione contemporanea, operata da squadre in opera simultaneamente per la posa di tubazioni a gravità e/o in pressione

ii. pari a 20 giorni mediante esecuzione contemporanea, operata da squadre in opera simultaneamente, per la realizzazione dei manufatti civili relativi alle stazioni di sollevamento “Vogna” e “Alzarella”

con risultante cronoprogramma ridotto a 470 giorni - PUNTI 8

*Avvertenza: sarà intesa come mancata assunzione dell’obbligo contrattuale migliorativo l’assenza di barratura delle caselle di scelta sopra riportate, con conseguente non attribuzione del relativo punteggio.*

LUOGO, DATA, TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL SOGGETTO INTERESSATO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(firma leggibile)

Si precisa che, nel caso di operatore economico concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE **non ancora costituiti**, ovvero da aggregazione di imprese di rete, la presente offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante di ogni operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti o GEIE ovvero l’aggregazione di imprese di rete.

firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per l’operatore economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(timbro e firma leggibile)

firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per l’operatore economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (timbro e firma leggibile)

firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per l’operatore economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (timbro e firma leggibile)

**N.B.** Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i.

Qualora la dichiarazione venga sottoscritta da un procuratore della società - diverso da quello che ha sottoscritto la domanda di partecipazione - dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.